QDOORA CHILE

Módulo de Facturación Electrónica SII

Catastro de Responsabilidades

Versión 1.0  –  Junio 2026

# Índice

# 1. Resumen Ejecutivo

Este documento define el catastro completo de responsabilidades para la implementación del módulo de Facturación Electrónica SII en QdoorA. Cubre la decisión arquitectónica, los requisitos de seguridad, el análisis del modelo de datos existente y todas las migraciones de base de datos requeridas.

| Dimensión | Decisión |
| --- | --- |
| Arquitectura de servicio | Anclar a qdoora-api (sin nuevo contenedor Docker) |
| Protocolo SII | SOAP/HTTPS con autenticación por semilla + certificado empresa |
| Codificación obligatoria | ISO-8859-1 (firma TED y DTE) — crítico |
| Almacenamiento certificados | AWS S3 + columna cifrada AES-256 en BD |
| Ambientes SII | Certificación (maullin) + Producción (palena), por empresa |
| Migraciones necesarias | 6 nuevas tablas + 8 columnas distribuidas en tablas existentes |

# 2. Decisión Arquitectónica: Servicio vs. qdoora-api

## 2.1 Análisis de opciones

Se evaluaron dos alternativas:

| Criterio | Nuevo servicio Docker | Anclar a qdoora-api |
| --- | --- | --- |
| Complejidad operacional | Alta: nuevo contenedor, healthcheck, red, env vars | Baja: reutiliza stack existente |
| Latencia inter-servicio | HTTP/REST adicional entre servicios | Llamada interna directa (Service) |
| Aislamiento de fallos | Mejor: cae independiente | Compartido con API principal |
| Escenario de carga SII | Conveniente si vol. XML > 1.000 DTE/hora | Suficiente para PYME (< 200 DTE/hora) |
| Multi-tenancy | Duplica lógica de company_id y JWT | Hereda guards y middleware existentes |
| Tiempo de implementación | +2–3 semanas (scaffolding, CI, deploy) | Inmediato |
| Costo AWS (ECS Fargate) | +~$40–$80 USD/mes por tarea adicional | Sin costo adicional |

## 2.2 Decisión recomendada: Anclar a qdoora-api

RECOMENDACION: Implementar el módulo SII dentro de qdoora-api. El volúmen esperado para PYME no justifica el overhead operacional de un microservicio dedicado. La separación física se puede hacer en una Fase 2 si el uso escala.

Estructura de carpetas dentro de qdoora-api:

- app/Services/Sii/  — Lógica de negocio SII

  - SiiAuthService.php  — Obtención de token SOAP

  - CafService.php  — Gestión de CAF y folios

  - DteBuilderService.php  — Construcción XML DTE + TED

  - DteSenderService.php  — Envío sobre HTTPS al SII

  - DteStatusService.php  — Consulta estado en SII

  - RcvService.php  — Extracción RCV por token

- app/Http/Controllers/Sii/  — Controladores ultra-ligeros

- app/Models/Sii/  — Modelos: Certificate, Caf, DteEnvio

- app/Jobs/Sii/  — Jobs: SendDteJob, CheckDteStatusJob, ImportRcvJob

- app/Http/Requests/Sii/  — FormRequests con validación + IDOR

# 3. Flujo Técnico SII

## 3.1 Autenticación SII (por empresa)

Cada empresa debe autenticarse individualmente con su propio certificado digital ante el SII. El flujo es:

| Paso | Endpoint SII | Acción |
| --- | --- | --- |
| 1. Obtener semilla | CrSeed.jws | GET SOAP → recibe <SEMILLA> |
| 2. Firmar semilla | (local) | Firma XML con clave privada del certificado empresa (SHA1withRSA) |
| 3. Obtener token | GetTokenFromSeed.jws | POST SOAP con semilla firmada → recibe <TOKEN> |
| 4. Usar token | Endpoints subsiguientes | Header Cookie: TOKEN=XXXXXXX |

CRITICO: Endpoints SII — Certificación: https://maullin.sii.cl/DTEWS/   Producción: https://palena.sii.cl/DTEWS/   El ambiente se configura por empresa (sii_environment en core_companies).

## 3.2 Estructura CAF

El CAF (Código de Autorización de Folios) es un XML que el SII entrega por empresa, por tipo de documento, por rango de folios. Contiene:

- <AUTORIZACION> → <CAF> (datos firmados por SII) + <RSASK> (clave privada RSA PEM) + <RSAPUBK> (clave pública RSA PEM)

- La clave RSASK del CAF se usa úNICA y EXCLUSIVAMENTE para firmar el TED

- La clave del certificado empresa se usa para firmar el DTE completo

- Son dos operaciones de firma completamente distintas

## 3.3 Construcción del DTE

Orden obligatorio de operaciones:

| Paso | Descripción | Clave usada |
| --- | --- | --- |
| 1 | Asignar folio del CAF vigente | — |
| 2 | Construir XML del documento (Zonas A–J) | — |
| 3 | Construir estructura TED (con timestamp) | — |
| 4 | Firmar TED con RSASK del CAF (SHA1withRSA) | CAF.RSASK |
| 5 | Insertar TED firmado dentro del DTE | — |
| 6 | Firmar DTE completo con certificado empresa | Certificado empresa |
| 7 | Empaquetar en EnvioDTE (SetDTE + Caratula) | — |
| 8 | Enviar a SII vía HTTPS multipart | — |

CRITICO ISO-8859-1: El XML del DTE y todas las operaciones de firma DEBEN usar codificación ISO-8859-1. Nunca transformar a UTF-8. Si la librería PHP transforma la codificación, la firma quedará inválida y el SII rechazará el documento.

# 4. Resguardos de Seguridad

## 4.1 Almacenamiento de Certificados Digitales

| Aspecto | Requisito |
| --- | --- |
| Ubicación del archivo | S3 bajo ruta companies/{id}/certs/ (privada, sin URL pública) |
| Clave privada del .p12 | Cifrada con AES-256-CBC antes de guardar en BD (columna certificate_password_encrypted) |
| Gestión de llaves AES | APP_KEY de Laravel — nunca hardcoded, solo en .env |
| Logs | PROHIBIDO loguear claves privadas, contraseñas o contenido de CAF |
| Rotación | Endpoint exclusivo para reemplazar certificado sin downtime |
| Acceso | Solo el servicio backend; NUNCA exponer al frontend |

## 4.2 Gestión de CAF

| Aspecto | Requisito |
| --- | --- |
| Archivo CAF XML | Guardado en S3 bajo companies/{id}/cafs/ (privado) |
| Clave RSASK dentro del CAF | No requiere cifrado adicional (ya está dentro del XML cifrado en S3) |
| Control de folios | Columna next_folio en sii_cafs, actualizada atómicamente con DB::transaction() |
| Alerta de agotamiento | Job programado que alerta cuando quedan < 20% de folios disponibles |
| Solapamiento | Validar que no existan dos CAF activos para el mismo tipo de documento |

## 4.3 Multi-tenancy y Aislamiento

Todo query relacionado con SII DEBE filtrar por company_id. El IDOR se valida en el FormRequest. Un usuario de la empresa A no puede acceder a certificados, CAF ni DTE de la empresa B.

| Capa | Control |
| --- | --- |
| FormRequest | authorize(): valida company_id del recurso contra el JWT del usuario |
| Service | Todos los métodos reciben $companyId como parámetro explícito |
| Model scope | Global scope by company_id en modelos Certificate, Caf, DteEnvio |
| Job | El payload incluye company_id; se valida al inicio del handle() |
| S3 paths | Siempre prefijados con companies/{company_id}/ |

## 4.4 Protección de Endpoints SII

- Rate limiting: máx 60 req/min por empresa hacia SII (el SII puede bloquear IPs)

- Timeout: máx 30s por llamada SOAP; reintentos exponenciales hasta 3 veces

- Circuit breaker: si SII falla 5 veces seguidas, pausar envíos y notificar

- Cola de envío: usar Job con delay para no saturar (Laravel Queue + Redis/SQS)

- Firma en memoria: la clave privada del certificado NUNCA toca disco del servidor; se lee de S3, se usa en RAM y se descarta

## 4.5 Validaciones de Integridad del DTE

- Validar estructura XML contra esquema XSD oficial del SII antes de firmar

- Verificar que el folio esté dentro del rango del CAF activo

- Verificar fecha del documento vs. período de vigencia del CAF

- Hash SHA1 del TED registrado en BD para detección de manipulación

# 5. Análisis del Modelo de Datos Existente

## 5.1 Tablas relevantes ya existentes

| Tabla | Columnas clave SII ya presentes | Gap detectado |
| --- | --- | --- |
| core_companies | rut, rut_legal_representative, tax_regime_id, subject_to_iva | Falta: sii_environment, sii_sw_rut, certificado_path, sii_resolution_num, sii_resolution_date |
| core_documents | tributary_code, is_electronic, applies_vat, allows_taxes | Completo para clasificación; sin gaps |
| doc_sales | sii_status (enum), num_doc, doc_id, client_id, totales | Falta: dte_folio, dte_xml_s3_path, dte_ted_hash, dte_sent_at, dte_track_id, dte_pdf_s3_path |
| doc_purchases | sii_status (enum), num_doc, doc_id, provider_id, totales | Falta: dte_folio, dte_xml_s3_path, dte_ted_hash (para documentos recibidos) |
| doc_purchase_items / doc_sale_items | Cantidades, precios, impuestos | Falta: product_code_sii (código interno SII para el item) |

## 5.2 Enums ya implementados

| Enum | Valores actuales | Suficiente? |
| --- | --- | --- |
| DocumentSiiStatus | PENDING, ACCEPTED, REJECTED, RECEIVED | Necesita: SENT (enviado pero sin respuesta), PROCESSING (en cola SII), CANCELLED |
| DocumentAccountingStatus | PENDING, JOURNALIZED, ERROR | Sin cambios necesarios |

# 6. Migraciones de Base de Datos Requeridas

## 6.1 Nuevas tablas (6 migraciones)

### 6.1.1 sii_certificates — Certificados digitales por empresa

Una empresa puede tener un certificado vigente y uno en transición.

| Columna | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| id | bigint PK | Identificador |
| company_id | FK core_companies | Empresa propietaria (indexed) |
| s3_path | varchar(500) | Ruta relativa en S3 del .p12 |
| certificate_password_encrypted | text | Contraseña cifrada con AES-256 (APP_KEY) |
| holder_rut | varchar(20) | RUT del titular del certificado |
| holder_name | varchar(200) | Nombre del titular |
| valid_from | date | Inicio vigencia |
| valid_until | date | Término vigencia (alertar 30 días antes) |
| is_active | boolean default true | Solo 1 activo por empresa |
| created_at / updated_at | timestamps | — |

### 6.1.2 sii_cafs — Códigos de Autorización de Folios

| Columna | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| id | bigint PK | — |
| company_id | FK core_companies | Empresa (indexed) |
| doc_tributary_code | tinyint | Código tipo documento SII (ej: 33=Factura, 61=NC) |
| s3_path | varchar(500) | Ruta relativa XML del CAF en S3 |
| folio_from | int unsigned | Primer folio del rango |
| folio_to | int unsigned | Último folio del rango |
| next_folio | int unsigned | Siguiente folio a usar (actualizar atómicamente) |
| authorized_at | datetime | Fecha autorización SII |
| expires_at | datetime | Fecha expiración del CAF |
| is_active | boolean default true | Solo 1 activo por empresa+tipo |
| created_at / updated_at | timestamps | — |

INDEX: UNIQUE (company_id, doc_tributary_code, folio_from) para prevenir duplicados. INDEX en (company_id, doc_tributary_code, is_active) para búsqueda rápida del CAF vigente.

### 6.1.3 sii_dte_envios — Envíos DTE al SII

Cada sobre (EnvioDTE) puede contener 1 o varios DTE. Registra el lifecycle de un envío.

| Columna | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| id | bigint PK | — |
| company_id | FK core_companies | Empresa emisora (indexed) |
| track_id | varchar(50) nullable | ID de seguimiento devuelto por SII al recibir |
| xml_s3_path | varchar(500) | Ruta S3 del XML EnvioDTE completo |
| sii_environment | enum(certificacion, produccion) | Ambiente al que se envió |
| status | enum(PENDING,SENT,PROCESSING,ACCEPTED,REJECTED) | Estado actual |
| sii_response_raw | text nullable | Respuesta cruda del SII (para depuración) |
| sent_at | datetime nullable | Cuando se envió efectivamente al SII |
| responded_at | datetime nullable | Cuando SII respondó definitivamente |
| retry_count | tinyint default 0 | Número de reintentos |
| created_at / updated_at | timestamps | — |

### 6.1.4 sii_dte_envio_items — DTE incluidos en cada sobre

| Columna | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| id | bigint PK | — |
| envio_id | FK sii_dte_envios | Sobre al que pertenece |
| doc_type | enum(sale, purchase, honorarium) | Tipo de tabla origen |
| doc_id | bigint | ID en doc_sales / doc_purchases |
| folio | int unsigned | Folio asignado |
| doc_tributary_code | tinyint | Código tipo documento SII |
| ted_hash | varchar(100) | Hash SHA1 del TED generado |
| individual_status | enum(PENDING,ACCEPTED,REJECTED) | Estado individual del DTE |

### 6.1.5 sii_rcv_sessions — Sesiones de importación RCV

Registra cada vez que se extrae el RCV (Registro Compras y Ventas) del portal SII.

| Columna | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| id | bigint PK | — |
| company_id | FK core_companies | Empresa (indexed) |
| period | varchar(7) | Periodo consultado (MM/YYYY) |
| rcv_type | enum(purchases, sales, honorarium) | Tipo de libro |
| source | enum(sii_token, third_party_api) | Método de extracción usado |
| status | enum(PENDING, IN_PROGRESS, COMPLETED, FAILED) | Estado |
| records_fetched | int default 0 | Registros obtenidos del SII |
| records_imported | int default 0 | Registros importados a BD |
| records_failed | int default 0 | Registros rechazados |
| error_detail | text nullable | Detalle de error si falló |
| started_at | datetime nullable | — |
| completed_at | datetime nullable | — |
| created_at / updated_at | timestamps | — |

### 6.1.6 sii_folios_alert_config — Configuración de alertas de folios

| Columna | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| id | bigint PK | — |
| company_id | FK core_companies | Empresa |
| doc_tributary_code | tinyint | Tipo de documento |
| alert_threshold_pct | tinyint default 20 | Porcentaje de folios restantes para alertar |
| notify_email | varchar(200) nullable | Email adicional para notificación |
| last_alerted_at | datetime nullable | — |

## 6.2 Alteraciones a tablas existentes (2 migraciones)

### 6.2.1 ALTER TABLE core_companies

| Columna nueva | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| sii_environment | enum('certificacion','produccion') default 'certificacion' | Ambiente SII activo para esta empresa |
| sii_sw_rut | varchar(12) nullable | RUT del proveedor tecnológico (si aplica) |
| sii_sw_name | varchar(200) nullable | Razón social del proveedor tecnológico |
| sii_resolution_num | varchar(20) nullable | Número resolución SII que autoriza DTEs |
| sii_resolution_date | date nullable | Fecha de la resolución SII |
| sii_dte_enabled | boolean default false | Si la empresa tiene habilitado el módulo DTE |

### 6.2.2 ALTER TABLE doc_sales + doc_purchases

| Columna nueva | Tipo | Aplica a | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| dte_folio | int unsigned nullable | Ambas | Folio asignado por CAF |
| dte_xml_s3_path | varchar(500) nullable | Ambas | Ruta S3 del XML DTE firmado |
| dte_pdf_s3_path | varchar(500) nullable | Solo sales | Ruta S3 del PDF representación impresa |
| dte_ted_hash | varchar(100) nullable | Ambas | Hash SHA1 del TED (integridad) |
| dte_sent_at | datetime nullable | Ambas | Timestamp cuando se envió al SII |
| dte_track_id | varchar(50) nullable | Solo sales | Track ID devuelto por SII |
| dte_envio_id | FK sii_dte_envios nullable | Ambas | Sobre en que fue incluido |
| dte_rejection_reason | text nullable | Ambas | Glosa de rechazo si SII rechazó |

## 6.3 Modificación del Enum DocumentSiiStatus

Agregar valores: SENT (enviado al SII, esperando respuesta), PROCESSING (SII lo tiene en procesamiento), CANCELLED (anulado antes de enviar). Requiere migration ALTER COLUMN y actualizar el Enum de PHP.

# 7. Catastro de Responsabilidades por Componente

## 7.1 Capa Service

| Servicio | Responsabilidad | Dependencias internas |
| --- | --- | --- |
| SiiAuthService | Obtener token SII para una empresa (flujo semilla + firma + token). Cachear token con TTL ~30 min. | Certificate model, S3FileService |
| CafService | Cargar, validar y asignar folios de CAF. Detectar agotamiento. Alertar. | Caf model, S3FileService, LoggerService |
| DteBuilderService | Construir XML DTE v2.5 en ISO-8859-1. Firmar TED con RSASK. Firmar DTE con certificado empresa. | CafService, Certificate model |
| DteSenderService | Empaquetar EnvioDTE y enviar a SII vía HTTPS. Registrar track_id. Manejar reintentos. | SiiAuthService, DteEnvio model |
| DteStatusService | Consultar estado de track_id en SII. Actualizar doc_sales.sii_status. | SiiAuthService, DteEnvio model |
| RcvService | Obtener libros compras/ventas del SII usando token. Delegar a ImportSesionService. | SiiAuthService, ImportSesionService |
| CertificateService | CRUD de certificados. Cifrar/descifrar contraseña. Gestionar S3. | S3FileService, Certificate model |

## 7.2 Capa Jobs (Queue)

| Job | Trigger | Timeout sugerido |
| --- | --- | --- |
| SendDteJob | Al emitir una venta/documento electrónico | 60s |
| CheckDteStatusJob | Scheduled cada 15 min para DTE en estado SENT/PROCESSING | 30s |
| ImportRcvJob | Manual o mensual automático | 300s |
| AlertFoliosJob | Scheduled diario; revisa todos los CAF activos | 30s |
| CertificateExpiryJob | Scheduled semanal; alerta certs con < 30 días de vigencia | 30s |

## 7.3 Capa Controller (ultra-ligeros)

| Controlador | Endpoints principales |
| --- | --- |
| CertificateController | POST /sii/certificates, PUT /sii/certificates/{id}, DELETE (soft) |
| CafController | POST /sii/cafs (subida XML), GET /sii/cafs (listado por empresa), GET /sii/cafs/{id}/folios |
| DteController | POST /sii/dte/send/{sale_id}, GET /sii/dte/status/{track_id}, GET /sii/dte/{id}/pdf |
| RcvController | POST /sii/rcv/import (lanza job), GET /sii/rcv/sessions (historial) |
| SiiConfigController | GET/PUT /sii/config (sii_environment, resolution, etc.) |

## 7.4 Fase de implementación sugerida

| Fase | Contenido | Semanas estimadas |
| --- | --- | --- |
| Fase 1 – Infraestructura | Migraciones, modelos, Certificate + CAF services, tests unitarios | 2 |
| Fase 2 – Emisión DTE | DteBuilderService, firma TED y DTE, SendDteJob, integración ambiente certificación SII | 3 |
| Fase 3 – Estados y PDF | DteStatusService, CheckDteStatusJob, generación PDF representación impresa | 2 |
| Fase 4 – RCV | RcvService, integración con ImportSesionService existente | 2 |
| Fase 5 – UI Angular | Módulo SII en frontend: carga certs/CAF, emisión, estado, historial | 3 |

# 8. Referencias Técnicas SII

| Recurso | URL / Ruta |
| --- | --- |
| Endpoint autenticación (prod) | https://palena.sii.cl/DTEWS/ |
| Endpoint autenticación (cert) | https://maullin.sii.cl/DTEWS/ |
| Formato DTE v2.5 (Feb 2026) | Documento oficial SII — 10 tipos doc, 60 líneas máx, Zonas A-J |
| Instructivo Emisión DTE | Documento oficial SII adjunto en esta sesión |
| Manual Muestras Impresas | Documento oficial SII adjunto en esta sesión |
| Librería PHP sugerida | sasco/dte (PHP, ISO-8859-1 nativo, SOAP SII) |
| Codificación requerida | ISO-8859-1 — NUNCA UTF-8 en operaciones de firma |

Fin del documento